| БАШҠОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАҺЫНЫҢ ҠАЛТАСЫ РАЙОНЫ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫНЫҢ ЯНЫ КИЛБАХТЫ АУЫЛ СОВЕТЫАУЫЛ БИЛӘМӘҺЕ СОВЕТЫ |  | СОВЕТ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НОВОКИЛЬБАХТИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАЛТАСИНСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН |
| --- | --- | --- |

_____________________________________________________________

РЕШЕНИЕ

| № 51 | 19 февраля 2021 года |
| --- | --- |

«Об утверждении муниципальной Программы

комплексного развития систем транспортной инфраструктуры на территории

сельского поселения Новокильбахтинский сельсовет муниципального района Калтасинский район

Республики Башкортостан на 2021-2031 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Генеральным планом  сельского поселения Новокильбахтинский сельсовет муниципального района Калтасинский район Республики Башкортостан, Совет сельского поселения Новокильбахтинский сельсовет муниципального района Калтасинский район Республики Башкортостан

РЕШИЛ:

- Утвердить муниципальную Программу комплексного развития систем транспортной инфраструктуры на территории сельского поселения Новокильбахтинский сельсовет муниципального района Калтасинский район Республики Башкортостан на 2021-2031 годы.  (Приложение 1).

- Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания и подлежит обнародованию на информационном стенде администрации сельского поселения Новокильбахтинский сельсовет муниципального района Калтасинский район Республики Башкортостан по адресу:452855, Республика Башкортостан, Калтасинский район, д.Новокильбахтино,ул.Ленина,18 и на официальном сайте http: novo-kilbah.ru

Председатель Совета сельского поселения

Новокильбахтинский сельсовет

муниципального района

Калтасинский район

Респубюлики Башкортостан                                                                        Р.М. Арсланов

Утверждено

Решением  Совета

сельского поселения Новокильбахтинский

сельсовет муниципального района

Калтасинский район

Республики Башкортостан

№ 51  от «19» февраля 2021 года

Муниципальная программа

комплексного  развития систем транспортной инфраструктуры на территории сельского поселения Новокильбахтинский сельсовет муниципального района Калтасинский район Республики Башкортостан на 2021 – 2031 годы

ПАСПОРТ

муниципальной программы  комплексного развитие систем транспортной инфраструктуры на территории сельского поселения Новокильбахтинский сельсовет муниципального района Калтасинский район Республики Башкортостан на 2021-2031 годы

| Наименование программы | Муниципальная программа «комплексного развитие систем транспортной инфраструктуры на территории сельского поселения Новокильбахтинский сельсовет муниципального района Калтасинский район Республики Башкортостан на 2021-2031 годы (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основания для разработки программы | - Федеральный закон от 29.12.2014 № 456-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" - - Постановление Правительства РФ от 01.10.2015 №1050 "Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов - Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - Генеральный план сельского поселения Новокильбахтинский сельсовет муниципального района Калтасинский район Республики Башкортостан, - Устав сельского поселения Новокильбахтинский сельсовет муниципального района Калтасинский район Республики Башкортостан |
| Разработчик программы | Администрация сельского поселения Новокильбахтинский сельсовет муниципального района Калтасинский район Республики Башкортостан |
| Исполнители программы | Администрация сельского поселения Новокильбахтинский сельсовет муниципального района Калтасинский район Республики Башкортостан |
| Контроль за реализацией программы | Контроль за реализацией Программы осуществляет Администрация сельского поселения Новокильбахтинский сельсовет муниципального района Калтасинский район Республики Башкортостан |
| Цель программы | Повышение комфортности и безопасности жизнедеятельности населения и хозяйствующих субъектов на территории сельского поселения Новокильбахтинский сельсовет муниципального района Калтасинский район Республики Башкортостан |
| Задачи программы | - Повышение надежности системы транспортной инфраструктуры; - Обеспечение более комфортных условий проживания населения сельского поселения Новокильбахтинский сельсовет муниципального района Калтасинский район Республики Башкортостан |
| Сроки реализации программы | 2021 – 2031 годы |
| Объемы и источники финансирования | Источники финансирования: - средства муниципального дорожного фонда: 2021 г. – 1 150 000 тыс. руб. Средства муниципального дорожного фонда на 2021-2031 годы уточняются при формировании бюджета на очередной финансовый год. |
| Мероприятия программы | - разработка проектно-сметной документации; - приобретение материалов; - мероприятия по организации дорожного движения; - ремонт, содержание автомобильных дорог. |

1.  Содержание проблемы и обоснование ее решения программными методами

Одним из основополагающих условий развития поселения является комплексное развитие систем жизнеобеспечения сельского поселения Новокильбахтинский сельсовет муниципального района Калтасинский район Республики Башкортостан. Этапом, предшествующим разработке основных мероприятий Программы, является проведение анализа и оценка социально-экономического и территориального развития сельского поселения.

Анализ и оценка социально-экономического и территориального развития сельского поселения, а также прогноз его развития проводится по следующим направлениям:

- демографическое развитие;

- перспективное строительство;

- состояние транспортной инфраструктуры;

Программа направлена на обеспечение надежного и устойчивого обслуживания потребителей услугами, снижение износа объектов транспортной инфраструктуры.

1.1. Демографическое развитие сельского поселения

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» создано муниципальное поселение «сельское поселение Новокильбахтинский сельсовет муниципального района Калтасинский район Республики Башкортостан», которое входит в состав муниципального образования «муниципальный район Калтасинский район Республики Башкортостан». Административным центром сельского поселения Новокильбахтинский сельсовет муниципального района Калтасинский район Республики Башкортостан является  д.  Новокильбахтино.

На 1 января 2021 года общая численность поселения составляет 989 человек, из них: д. Новокильбахтино- 369  человек, деревня Старотураево–184 человек, деревня Кучаш 222 -  человек, д. Куяново-44 человек, деревня Марийский Бикшик-83 человек, деревня Тат Бикшик-59 человек, деревня Тойкино-28 человек.

Ежегодное сокращение/увеличение численности жителей в поселении – на 9-10 человек, или 1% от общей численности, что вызвано естественной и миграционной убылью населения.

Новокильбахтинское сельское поселение входит в состав муниципального района Калтасинский район Республики Башкортостан, находится в его юго-западной части, граничит: c северо- запада с Старояшевским  сельским поселением муниципального района Калтасинский район Республики Башкортостан, с юга Большекачаковским и Краснохолмским сельскими поселениями муниципального района Калтасинский район Республики Башкортостан.

Деревня Новокильбахтино - административный центр сельского поселения, центр местной хозяйственной активности. Связь между населенными пунктами внутри поселения и выход за его границы осуществляется автомобильным видом транспорта. По территории поселения проходит автомобильная дорога республиканского значения «Уфа-Бирск-Янаул», обеспечивающая выход за пределы района и связь с соседними регионами.

Деревня Новокильбахтино расположен в 30 км от районного центра села Калтасы. Населенные пункты, входящие в состав Новокильбахтинского сельского поселения с расстоянием до административного центра д.Новокильбахтино — деревня Старотураево–  4 км, деревня Кучаш  - 8 км, д. Куяново-6 км, деревня Марийский Бикшик-6 км, деревня Тат Бикшик-9 км, деревня Тойкино-8 км.

Общая протяженность дорог местного значения – 14,7 км.

Показатели демографического развития поселения являются ключевым инструментом оценки развития сельского поселения, как среды жизнедеятельности человека. Согласно статистическим показателям и сделанным на их основе оценкам, динамика демографического развития сельского поселения Новокильбахтинский сельсовет муниципального района Калтасинский район Республики Башкортостан характеризуется следующими показателями:

| Наименование показателя | Факт |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. |
| Численность населения поселения, человек | 980 | 978 | 985 | 990 |

Для достижения целей Программы принимается условие, при котором численность жителей и хозяйствующих субъектов имеет тенденцию роста.

2. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации  Программы

Основной целью Программы является создание условий для приведения объектов транспортной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия для проживания граждан и улучшения экологической обстановки на территории сельского поселения Новокильбахтинский сельсовет муниципального района Калтасинский район Республики Башкортостан.

В рамках данной Программы должны быть созданы условия, обеспечивающие привлечение средств внебюджетных источников для модернизации объектов транспортной инфраструктуры.

Основные задачи Программы

- модернизация, ремонт, реконструкция, строительство объектов благоустройства и дорожного хозяйства;

Бюджетные средства, направляемые на реализацию программы, должны быть предназначены для реализации проектов модернизации объектов транспортной инфраструктуры и дорожного хозяйства, связанных с ремонтом, реконструкцией существующих объектов, а также со строительством новых объектов.

Сроки и этапы реализации программы

Срок действия программы 2021 – 2031 годы. Реализация программы будет осуществляться весь период.

3. Мероприятия по развитию системы транспортной инфраструктуры, целевые индикаторы

3.1. Общие положения

- Основными факторами, определяющими направления разработки Программы, являются:

-	тенденции социально-экономического развития поселения, характеризующиеся незначительным повышением численности населения, развитием рынка жилья, сфер обслуживания и промышленности;

-	состояние существующей системы транспортной инфраструктуры	.

- Мероприятия разрабатывались исходя из целевых индикаторов, представляющих собой доступные наблюдению и измерению характеристики состояния и развития системы транспортной инфраструктуры.

- Разработанные программные мероприятия систематизированы по степени их актуальности.

- Список мероприятий на конкретном объекте детализируется после разработки проектно-сметной документации.

- Стоимость мероприятий определена ориентировочно, основываясь на стоимости  уже проведенных аналогичных мероприятий.

- Источниками финансирования мероприятий Программы являются средства бюджета Новокильбахтинского сельского поселения, Муниципальный дорожный фонд, а также внебюджетные источники.

- Перечень программных мероприятий приведен в приложении № 1 к Программе.

  - Система дорожной деятельности

Основные целевые индикаторы реализации мероприятий Программы:

- Содержание дорог в требуемом техническом состоянии;

- Обеспечение безопасности дорожного движения.

3.3. Механизм реализации Программы и контроль за ходом ее выполнения

Реализация Программы осуществляется администрацией сельского поселения Новокильбахтинский сельсовет муниципального района Калтасинский район Республики Башкортостан. Для решения задач Программы предполагается использовать средства местного бюджета.

В рамках реализации данной Программы в соответствии со стратегическими приоритетами развития сельского поселения Новокильбахтинский сельсовет муниципального района Калтасинский район Республики Башкортостан, генеральным планом, основными направлениями сохранения и развития социальной инфраструктуры будет осуществляться мониторинг проведенных мероприятий и на основе этого осуществляться корректировка мероприятий Программы.

Исполнителями Программы являются администрация сельского поселения Новокильбахтинский сельсовет муниципального района Калтасинский район Республики Башкортостан и Совет депутатов сельского поселения Новокильбахтинский сельсовет муниципального района Калтасинский район Республики Башкортостан

Контроль за реализацией Программы осуществляет администрация сельского поселения Новокильбахтинский сельсовет муниципального района Калтасинский район Республики Башкортостан и Совет депутатов сельского поселения Новокильбахтинский сельсовет муниципального района Калтасинский район Республики Башкортостан.

Изменения в Программе и сроки ее реализации, а также объемы финансирования из местного бюджета могут быть пересмотрены Администрацией поселения по ее инициативе или по предложению организаций в части изменения сроков реализации и мероприятий Программы.

4. Оценка эффективности реализации Программы

Основными результатами реализации мероприятий являются:

- модернизация и обновление  транспортной инфраструктуры поселения;

- устранение причин возникновения аварийных ситуаций, угрожающих жизнедеятельности человека;

- повышение комфортности и безопасности жизнедеятельности населения.

Приложение 1

к Решению Совета

сельского поселения Новокильбахтинский сельсовет муниципального района Калтасинский район Республики Башкортостан

от «19» февраля 2021 года

№ 51

ПЕРЕЧЕНЬ

программных мероприятий сельского поселения Новокильбахтинский сельсовет муниципального района Калтасинский район Республики Башкортостан на 2021 – 2031 годы

| № п/п | Наименование программы | Сроки реализации | Объем финансирования, руб. | Ответственный за реализацию мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Установка дорожных знаков улично-дорожной сети | 2021-2031г. | 50 000 | Администрация сельского поселения Новокильбахтинский сельсовет муниципального района Калтасинский район Республики Башкортостан |
|  | Освещение автомобильных дорог | 2021-2031 г. | 100 000 | Администрация сельского поселения Новокильбахтинский сельсовет муниципального района Калтасинский район Республики Башкортостан |
|  | Ремонт автомобильной дороги (щебеночный ремонт) д. Куяново ул. Интернациональная, 550 метров | 2021 г. | 600 000 | Администрация сельского поселения Новокильбахтинский сельсовет муниципального района Калтасинский район Республики Башкортостан |
|  | Ремонт автомобильной дороги (щебеночный ремонт) д. Кучаш пер. Матросова, 300 метров. | 2021г. | 300 000 | Администрация сельского поселения Новокильбахтинский сельсовет муниципального района Калтасинский район Республики Башкортостан |
|  | Ремонт автомобильной дороги д. Старотураево, ул. Лесная (щебеночный ремонт), 250 метров. | 2021г. | 250 000 | Администрация сельского поселения Новокильбахтинский сельсовет муниципального района Калтасинский район Республики Башкортостан |
|  | Ремонт автомобильной дороги (щебеночный ремонт) д.Новокильбахтино, ул. Солнечная. 300 метров. | 2022 г. | 300 000 | Администрация сельского поселения Новокильбахтинский сельсовет муниципального района Калтасинский район Республики Башкортостан |
|  | Ремонт автомобильной дороги (щебеночный ремонт) д. Новокильбахтино ул. Комсомольская, 250 метров. | 2022-2023 г. | 300 000 | Администрация сельского поселения Новокильбахтинский сельсовет муниципального района Калтасинский район Республики Башкортостан |